## Slide 1
Cloudflare運用構成の見直し
現状構成と検討案
週例確認用 | 2026年9月18日
現在
複数アカウントが並列
↓
検討
所有・権限・運用を整理
↓
週例で方針を決定
Notes: 社内週例で、Cloudflareの現在地と今後の構成を検討するための資料。
現状は2026年9月16日から18日にCloudflareダッシュボードと店長Agentの設定で確認。

## Slide 2
現状のCloudflare構成
02
複数アカウントが並列に存在し、会社資産と案件資産が一部混在しています。
Cloudflare
↓
会社用アカウント
・店長Agentの本番Worker
・本番D1 / R2
・当社が新しく管理するサービス
会社管理の中心にしたいアカウント
KIWAMI Production
・ai-keiei.co.jp
・KIWAMI関連サービス
・複数のWorkers
・当社アプリの旧Worker
会社資産とKIWAMI資産が混在
その他のアカウント
・個人名義のアカウント
・過去に作成したサービス
・管理目的が明確でない資産
今後の利用方針を要確認
現状では、アカウント名と実際の資産所有者が一致していない
Notes: 確認済みの現状：Cloudflareのアカウント一覧に会社用、KIWAMI Production、その他のアカウントが存在。KIWAMI Production側にai-keiei.co.jpと複数Workersがある。店長Agentの新しい本番Worker、D1、R2は会社用アカウント側。表示内容は構成を説明するため簡略化している。

## Slide 3
なぜKIWAMI Production側に作られたか
03
旧デプロイ設定がKIWAMIを既定値としていたことが原因です。
旧 wrangler.jsonc
Account ID
KIWAMI Production
Worker名
pachinko-tencho-agent-os
公開先
pachinko-agent.ai-keiei.co.jp
↓
既定設定のまま
デプロイ
実際に起きたこと
デプロイ先を明示しない操作が旧設定を参照し、
当社アプリのWorkerをKIWAMI Production側へ作成・更新しました。
意図した所有設計ではなく、旧設定を引き継いだ結果
その結果、現在はドメインと本番基盤が別アカウント
会社用アカウント
本番Worker / D1 / R2
接続不可
×
KIWAMI Production
ai-keiei.co.jp のCloudflareゾーン
CloudflareのCustom Domainは、対象ゾーンを所有するアカウント側で設定します。現在は別アカウントのため、そのままでは接続できません。
Notes: 原因の確認根拠：旧wrangler.jsoncにはKIWAMI ProductionのAccount ID、旧Worker名pachinko-tencho-agent-os、pachinko-agent.ai-keiei.co.jpのCustom Domainが既定値として記録されていた。デプロイ操作がこの設定を参照したため、KIWAMI側へ作成・更新された。現在の本番Worker、D1、R2は会社用アカウント、ai-keiei.co.jpのゾーンはKIWAMI Production側にある。CloudflareのCustom Domainsは所有するCloudflareゾーンへ設定する仕組みのため、別アカウントの現在構成では直接ひも付けできない。参考：https://developers.cloudflare.com/workers/configuration/routing/custom-domains/

## Slide 4
現在の構成で起きる問題
04
アプリが動くかどうかとは別に、管理と責任の境界が曖昧です。
01
短縮URLを接続できない
本番Worker・D1・R2とai-keiei.co.jpが別アカウントにあるため、Custom Domainをそのまま設定できません。
02
誤ったデプロイ先
既定設定やログイン先を誤ると、別会社・別案件のアカウントへ公開する可能性があります。
03
権限を分けにくい
同じアカウントに統合すると、KIWAMI担当者へ他案件を見せずに管理権限を渡すのが難しくなります。
04
責任の所在が不明確
ドメイン、Worker、DB、請求、障害対応をどちらの会社が担うか判断しにくい状態です。
構成を決める際は、費用だけでなく「誰が何を見て、誰が変更できるか」を先に決める必要があります。
Notes: 問題点は、誤配備、権限分離、責任の所在、将来の拡張性。特にCloudflareのWorkers Platform管理権限はアカウント全体へ及ぶため、同一アカウント内で案件ごとの完全な管理分離は難しい。参考：https://developers.cloudflare.com/fundamentals/manage-members/scope/

## Slide 5
検討案は3つ
05
追加費用、権限分離、管理のしやすさを比較します。
案1 会社アカウントへ統合
会社アカウント
KIWAMI Production
店長Agent・その他
追加費用なし / 権限分離に注意
案2 会社・顧客で分離
Cloudflare
会社アカウント
KIWAMIアカウント
追加費用なし / 管理は複数
案3 Organization
会社Organization
会社アカウント
KIWAMIアカウント
Enterprise契約が必要
向いている状況
Cloudflare管理を当社だけで行う
顧客ごとに管理権限を分ける
複数アカウントを一元管理する
現時点の候補
Notes: 案1：1つの会社アカウント内で命名とタグにより分類。案2：会社・顧客ごとにCloudflareアカウントを分離。案3：Enterprise Organizationの配下に複数アカウントを置く。Organizationsは少なくとも1つのEnterpriseアカウントが必要。参考：https://developers.cloudflare.com/fundamentals/organizations/for-enterprise/

## Slide 6
週例で検討いただきたいこと
06
現時点では、追加課金をせず権限とデータを分離できる「案2」が比較的安全です。
1
KIWAMI担当者がCloudflare管理画面を操作する必要があるか
2
KIWAMI関連サービスの契約・データ・運用責任をどの会社が持つか
3
短縮URLのため、ai-keiei.co.jpのゾーン移管または承認済みの委任方法を採るか
4
今後、顧客別のCloudflareアカウントが増える想定か
5
当面は案2で整理し、必要になった段階で案3を検討するか
どの構成で運用するか、週例でご検討いただきたいです。
Notes: 推奨は案2。ただし、KIWAMI側がCloudflare管理を必要とせずアプリ利用のみでよい場合、案1も選択可能。週例では顧客側の管理範囲と資産所有者を確認して最終決定する。